**滁州市第一人民医院**

**北区大楼火灾自动报警系统线路更换招标公告**

 滁州市第一人民医院北区火灾自动报警系统线路改造项目进行公开招标，欢迎符合条件的投标人参加。

一、项目内容：

 北区大楼火灾自动报警系统线路第2回路（2、3、4层）和第6回路（13、14、15层）的线路更换以及相关设施的维修改造和安装调试。

二、资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件,具有独立法人资格；

2、具有消防设施工程专业承包贰级及以上资质；

3、具有承担消防工程安装及维护保养能力和专业技术人员、设备、资金；

4、承诺遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德；

5、投标人须提供具有类似业绩；

6、本次招标不接受联合投标体；

7、投标需提供的相关证件资料：

（1）针对本项目的法人授权委托书及身份证；

（2）企业营业执照副本原件、税务登记证原件（通过有效年检）；

（3）资质证明。

三、施工安全及其他要求：

1、本项目根据业主要求进场，本工程为交钥匙工程，施工过程中所有需拆除及恢复的部分全部包含在投标报价内，**工程量自行现场测量除业主要求变更、增加的项目外一次性包死，结算不做调整，施工交付验收前必须保洁清扫干净包括附着物。**投标人必须承担制作，安装，保修以及其他类似的承诺义务，报价包含货物款、运杂费、拆除的垃圾清运、安装费、税费等所有费用，安装施工过程中的一切安全责任事故由中标单位负责，与业主单位无关。

2、提供的材料产品必须是全新的，保证质量，所提供的各种技术文档资料和说明文件必须客观、正确、齐全。

四、质保期及付款方式：

1、本工程质量缺陷责任期一年，质量缺陷责任期内若出现质量问题需及时维修，若质量缺陷责任期内不能完成维修，院方有权扣除质保金。

2、付款方式：无预付款，工程施工完成并验收合格后，经审计核算后支付97%工程款，留3%工程款为质保金，质量缺陷责任期满后无质量问题无息付清。

五、投标要求：

1、评标方法：最低价中标（本次报价含运输费、卫生清理及税金等所有费用），报价需有明细及单价、总价。工程量清单计价表中所列工程量供参考，具体工程量由投标单位自行测量核算，最高限价为99150元（含暂列金额0.5万元整）。投标总价含暂列金0.5万元，不得调整，该部分费用由业主方确定支配。

2、投标文件递交期限：2018年7月11日至2018年7月17日17时00分截止。**标书一正二副，密封在档案袋中。**

3、本次投标保证金3000元，各投标人投标时请将投标保证金汇款至我方账号并在汇款事项中备注北区消防工程投标保证金**（开户行：工行东南支行，账户名：滁州市第一人民医院，账号：1313002409024907025）**。需以单位账户汇出，不接受个人。开标结束后，退还未中标人投标保证金（投标人需将退保证金账户信息盖章并放入投标文件中，跨行汇款手续费由投标人支付）。中标人投标保证金转为履约保证金，安装完成交付并验收合格后无息退还。

4、投标方法：请各投标人在投标期限内递交投标资料**，投标文件格式详见附件2**，投标地址：市一院南区（醉翁西路369号）行政部四楼招标办。

六、开标：

我院择日在院纪委监督下组织开评标，待开标确定中标候选人后，将中标结果在本院网站公示。

联系电话：0550-3526032（招标办）

监督电话：0550-3526026（监察室）

附件1：工程量清单控制价

附件2：投标文件格式